笠岡市離島航路改善計画策定業務　仕様書

１　業務の目的

笠岡諸島は岡山県の南西部に位置しており，南は香川県，西は広島県に接し，大小約３０の島々 が南北に帯状に点在している。そのうち高島・白石島・北木島・真鍋島・大飛島・小飛島・ 六島の７つの島が有人島である。人口は，笠岡諸島全体で令和８年１月１日現在１，１１４人，世帯数７９５世帯で，６５歳以上の高齢化率が７７．９％となっている。

笠岡諸島への航路は，旅客船航路２航路及びフェリー航路があり，そのうち旅客船航路２航路は島民の生活交通として国庫補助航路となっている。このうち笠岡～飛島・六島航路は，現在１日４往復，他者の航路運航もなく，唯一の公共交通機関として100％国庫補助航路に認定されている。もう一方の旅客船航路である笠岡～佐柳本浦航路は現在１日８往復（始発と終便は真鍋島へ直行）を運行するが，白石島・北木島への寄港については，他社のフェリーが運航しているため，唯一航路とされておらず，欠損額の分担率が68.7％（令和６年度航路決算）となっている。両航路ともに島民の通勤通学や買い物等の足としてや，観光客の輸送手段，また生活物資や郵便物の輸送インフラとしても機能しており，島しょ部地域の生活に密着した必要不可欠な航路となっているが，いずれの航路も人口減少などの理由から利用客が減少し，航路を維持していくことが非常に困難な状況になりつつあり，持続可能な航路の確保維持が喫緊の課題となっている。

また，人件費や修繕費，燃料費をはじめとした維持経費の高騰が今後さらに継続することが予測されるとともに，笠岡諸島の人口減少に伴い島民の利用数増加も見込めない状況にある。航路事業者の経営状況についても利用者減少による収入の減や，笠岡～佐柳本浦航路における継続的な欠損額の負担等により経常的に不採算に陥っており，このままだと島民の生活航路の維持もままならなくなる恐れがある。

このため，島民にとって必要不可欠な公共交通機関である笠岡市の離島航路を，島民の利便性の向上と安定的な運航の確保を図り将来にわたり維持していくため，調査・検討を行い，航路改善計画を策定する。

２　対象航路

笠岡～佐柳本浦航路

３　業務の内容

(1) 当該航路に係る現況調査

笠岡諸島の地域特性，年齢別人口，公共施設等を調査し，笠岡～佐柳本浦航路の現況利用実態（就航状況，利用目的別実績等）と課題を把握する。

(2) アンケート調査等の実施

航路改善計画の策定にあたっては，笠岡諸島住民等の航路利用者の意向を把握する　　ためにアンケート調査等を実施する。

(3) 航路の将来予測・分析

笠岡～佐柳本浦航路の将来動向を把握するため，笠岡諸島の年代別将来人口等を予測し，今後の航路輸送実績，航路損益を予測，分析し，運航航路や使用船舶，運賃等最適化について検討する。さらに，今後の航路輸送分析を基にサービス基準について検討する。また，収益拡大を図るための可能性についてもあわせて検討する。

(4) 「航路改善計画」の策定

財務会計専門家が別途作成する「経営診断」の分析を基礎として，上記(1)～(3)及び航路改善協議会での検討結果を踏まえ，経営改善策を含めた「航路改善計画」を策定する。

(5) 航路改善協議会及び住民懇談会へのオブザーバー参加及び資料作成

（実施目安）

航路改善協議会：３回程度／年度，住民説明会：２回程度／年度

４　業務期間

契約日から令和９年３月31日まで

５　成果品等の提出

(1) 成果品

業務報告書１部，航路改善計画書（紙媒体各４部及び電子媒体（CD-ROM等）１部）

(2) 提出期限

令和９年３月19日まで

(3) 提出場所

笠岡市政策部企画政策課　〒714-8601　笠岡市中央町１－１

６ 業務履行の確認及び委託料の支払条件

委託料の支払いの請求にあたっては，前項に掲げる関係書類を提出し，検査担当職員の検査を受けること。また，支払は業務完了後一括払いとし，受注者は完了検査を受けた後，委託料を請求すること。発注者は国からの補助金の交付を受けた後に支払うものとする。

７　秘密保持

受注者は，本業務を通じて知り得た情報を契約の目的以外に利用し，または第三者に提供してはならない。また，本業務に関して知り得た情報の漏洩，滅失，毀損の防止，その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。

８　その他

業務の実施にあたっては，笠岡市と十分協議しながら事業を進めることとし，仕様書

にない事項で疑義を生じた場合は，その都度協議するものとする。